### Minuta reunión
### Fecha: 14-03-2025
- Participan
  - Del Observatorio: Paula Spina y equipo de trabajo
  - De otros organimos: Personal de la MPA: Angelina Solari
        Personal del Observatorio de Seguridad: Cecilia
  - Del área informática: Lucia Leites Sanchez
- Objetivo:
  - Poner en conocimiento lo realizado sobre el sistema hasta la fecha
  - Recibir de parte de los participantes confirmación y/o modificación sobre las preguntas
  - Informar a los participantes que el cronograma de entrega de los módulos podrá definirse una vez tengamos la confirmación a las preguntas de cada organismo involucrado.
- Conclusiones:
    - A continuación se detallan los cambios convenidos:
Pantalla / sección / item	Descripción modificacion	Situación
Pantalla de inicio	Se sugiere agregar gráficos estadísticos	A evaluar por equipo
Datos de la víctima	Agregar dato de microregión	Nos tienen que enviar listado de localidades y microregion
	Que en pantalla se visualice departamento y microregión al seleccionar la localidad
	Tipos de muerte→ agregar opciones	Angelina envia listado de opciones
	Agregar Fecha del hecho
	En género, agregar opción “Varón Trans”
	Agregar “Lugar del hecho”
	En nacionalidad, listar paises

	Agregar “hallazgo del cuerpo”
	Agregar “victima desaparecida” SI/NO
MPA	Modificar contexto de otros delitos por “Conexo a otros delitos”
	Cambiar pregunta “Destinatario principal del ataque” por “Era destinataria/o del ataque?”
	Mecanismo de SNIC (pasarlo a múltiple selección)
	En Vínculo con la víctima pasar a desplegable	MPA envia el listado de items
	Otras modalidades de violencia por motivo de género pasar a desplegable	Equipo secretaría envia listado
	En sección D: Detalles adicionales (signos de violencia de género?)
SGMyD	Reformular: / RENNYA: potencial beneficiario Si/No	Pendiente de ver que opciones se muestran si es SI y si es NO

    - Orden en el que se habilitarán los módulos, lo especifica Paula Spina
1. Los principales: MPA, SMGyD y Ministerio de Justicia y Seguridad
2. Gobiernos locales
3. Derechos humanos
4. CAJ
5. Procuración